Cisna, dnia 22.09.2020r.

**Zapytanie ofertowe**

**Tytuł:**

„Wykonanie dokumentacji technicznej (projektowej) niezbędnej do dokonania zgłoszenia robót budowalnych, niewymagających pozwolenia na budowę, dla 134 POŚ”.

Dotyczy projektu nr RPPK.04.05.00-18-0002/19 pn.: „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb”

1. **Nazwa i adres zamawiającego:**

Gmina Cisna

Cisna 49, 38-607 Cisna

tel. 13 468 63 38, 13 468 63 44, 13 468 63 07

fax. 13 468 63 54

email: ugcisna@pro.onet.pl

[www.gminacisna.pl](http://www.gminacisna.pl)

1. **Tryb udzielania zamówienia:** 
   1. Zamawiający, realizując projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV: Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.5: Różnorodność biologiczna, zaprasza do składania ofert.
   2. Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
   3. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.).
   4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
   5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez Oferentów.
   6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
   7. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
   8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
   9. Koszty przygotowania oferty obciążają Oferenta.
   10. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
   11. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. **Przedmiot zamówienia:** 
   1. . Cel zamówienia

W związku z realizacją ww. Projektu przez Gminę Cisna zapraszamy do składania ofert na realizację usługi opracowania dokumentacji projektowej dla budowy 134 przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych w gminie Cisna.

Opracowanie dokumentacji projektowej będzie obejmowało wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy 134 POŚ, koniecznej do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Lesku. Wymaga się wykonanie osobnego projektu dla każdej ze 134 POŚ.

Zamówienie jest przewidziane w ramach zadania inwestycyjnego nr 7 zakresu rzeczowego pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej (projektowej) 134 POŚ” realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb”.

Celem projektu jest budowa 134 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cisna. Projekt będzie realizowany w formule zgłoszenia robót. Planowane do budowany Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków (POŚ) będą pracowały w połączonej technologii nisko obciążonego osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego lub równoważnych technologiach i rozwiązaniach. W zależności od liczby osób obsługiwanych przydomowe oczyszczalnie ścieków będą miały przepustowość dobową od 0,75 m3/d - do 4,9 m3/d. Maksymalna łączna przepustowość całkowita dla 134 przydomowych oczyszczalni ścieków Qdmax = 362,25 m3/d.;

Projektowane urządzenia oczyszczalni będą posiadały deklarację zgodności WE, będą spełniały wymagania normy PN-EN 12566-3+A2: 2013-10, będą oznakowane Znakiem CE oraz będą spełniały również wymogi standardów zarządzania środowiskowego ISO14001: 2004.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Najwyższa dopuszczalna zawartość substancji zanieczyszczających dla RLM oczyszczonych ścieków poniżej 2000.** | | | |
| **Lp.** | **Nazwa substancji** | **Jednostka/ minimalny procent redukcji** | **RLM poniżej 2000** |
| 1. | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5 przy 20˚C), | mgO2/l | 40 - |
| 2. | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) oznaczane metodą dwuchromianową | mgO2/l | 150 - |
| 3. | Zawiesiny ogólne | mgO2/l | 50 - |
| 4. | Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4),  azotu azotynowego i azotu azotanowego) | mg N/l | 30 - |
| 5. | Fosfor ogólny | mg P/l  min. procent redukcji | 5 - |

* 1. Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień:

### 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

* 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W związku z realizacją ww. Projektu przez Gminę Cisna zapraszamy do składania ofert na realizację usług projektowych niezbędnych do wykonania prac budowlano – montażowych 134 przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych w gminie Cisna.

Usługa wykonania dokumentacji technicznej (projektowej) będzie polegała na przygotowaniu osobnej dokumentacji projektowej dla każdej z działek, na których zostaną zamontowane przydomowe oczyszczalnie ścieków w zakresie i zgodnie z zasadami odpowiedzialności określonymi przepisami aktualnej ustawy Prawo Budowalne.

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletną dokumentację techniczną (projektową) konieczną do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym.

Szczegółowy zakres zamówienia.

1. Opracowanie dokumentacji projektowych i stwierdzeniu przez Wykonawcę możliwości usytuowania w terenie (zgodnie z deklaracjami właścicieli nieruchomości gruntowych) budowy 134 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych oraz budynków z miejscami noclegowymi.

2. Liczba wykonania dokumentacji projektowych dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków może ulec zmianie ze względu na warunki geologiczne lub terenowe zaistniałe na przedmiotowych działkach ewidencyjnych.

3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków będą zlokalizowane w miejscowościach położonych na terenie Gminy Cisna wraz z rozwiązaniami podłączenia instalacji oczyszczalni do budynków oraz rozwiązaniem odpowietrzenia oczyszczalni przed włączeniem jej do instalacji wewnętrznej budynków.

4. Zaprojektowane przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą charakteryzować się:

a) prostymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi,

b) małą powierzchnią przeznaczoną pod ich budowę,

c) niskimi kosztami budowy,

d) niskimi kosztami eksploatacji,

e) możliwością ich budowy i funkcjonowania w terenach o okresowo wysokich poziomach wód gruntowych, na gruntach nieprzepuszczalnych, gruntach przepuszczalnych,

f) pozytywnym oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze,

g) obsługą nie wymagającą wysokiej specjalistycznej wiedzy,

h) mogąca pracować co najmniej 24 godziny w przypadku braku zasilania energetycznego,

i) uwzględniać przepustowość zależną od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.

5. Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

a) opis techniczny zastosowanej przydomowej oczyszczalni ścieków, w tym zastosowanej technologii oczyszczania ścieków, bilans ścieków, wymagany stopień oczyszczania ścieków,

b) wykaz urządzeń ciągu technologicznego oczyszczania ścieków i ich podstawowe parametry techniczne,

c) schemat technologiczny oczyszczalni ścieków,

d) informacje na temat zakresu czynności obsługowych oczyszczalni,

e) projekt usytuowania przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z włączeniem kanalizacyjnym i energetycznym do budynku mieszkalnego sporządzony na kopii mapy zasadniczej,

6. Projekt musi określać zagospodarowanie ścieków oczyszczonych w obrębie działki, na której znajduje się projektowana przydomowa oczyszczalnia ścieków. Nie przewiduje się odprowadzenia oczyszczonych ścieków do cieków wodnych i rowów przydrożnych.

7. Dokumentacja musi spełniać wymogi art. 29 ust. 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych".

W dokumentacji projektowej zakazuje się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Przedmiot zamówienia należy opisać za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

8.  Na zakres zamówienia składa się również:

a) Uzyskanie od właścicieli nieruchomości oświadczeń o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

b) Przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji projektowej należy ustalić lokalizację POŚ wraz z miejscami włączeń kanalizacyjnych i energetycznych oraz uzyskać na egzemplarzach mapy podpis właściciela z adnotacją o liczbie osób korzystających z oczyszczalni oraz, że akceptuje planowaną lokalizację.

c) W ramach zamówienia Projektant jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego: wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, opinie służące prawidłowemu sporządzaniu dokumentacji projektowej i pozostałe dokumenty uprawniające do zgłoszenia wykonania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę.

d) Wykaz użytkowników oczyszczalni w miejscowości zawierający imię i nazwisko, nr kontaktowy oraz nr działki Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

e) W przypadku braku możliwości wykonania oczyszczalni ścieków z uwagi na wyniki badań geologicznych lub inne przeszkody Wykonawca przygotuje stosowne oświadczenia o zaistniałej sytuacji wraz z uzyskaniem potwierdzenia przekazania informacji właścicielowi nieruchomości,

f) Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla każdej lokalizacji oddzielnie - 4 egzemplarze w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną.

g) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla każdej oczyszczalni i zbiorczo - po 2 egz. oraz wersja elektroniczna.

h) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 3 egzemplarze oraz wersja elektroniczna,

i) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,

j) Przygotowania zgłoszeń robót wraz z niezbędnymi opiniami i zgodami, celem złożenia przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym,

k) Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na wezwanie Zamawiającego,

l) Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, min. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych,

ł) Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace, materiały, pomiary, opinie i uzgodnienia niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej,

m) W celu prawidłowego wykonania dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie,

n) Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości. Wykonawca i Zamawiający postanawiają, że nie będzie potrzebna zgoda Wykonawcy na wykonanie zależnego prawa autorskiego oraz że na Zamawiającego przejdzie własność dokumentów i materiałów zawartych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

o) Zamawiający uprawniony jest do sprawdzania przekazanej dokumentacji, w szczególności jej prawidłowości i kompletności. Odpowiedzialność za jakość przekazywanej dokumentacji ponosi Wykonawca.

p) W dniu odbioru Wykonawca przekaże dokumentację w formie papierowej oraz na elektronicznym nośniku informacji wraz z oświadczeniem, że dokumentacja została wykonana zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz, że jest kompletna i przydatna do realizacji inwestycji, której dotyczy. Zamawiający zastrzega, że w momencie wystąpienia konieczności uzupełnienia lub poprawy dokumentacji projektowej lub jej elementów, także po odbiorze przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca dokona nieodpłatnych korekt w ramach udzielonego zamówienia.

10. Zamawiający będzie w posiadaniu kopii map zasadniczych dla każdego gospodarstwa, które udostępni Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy informacji o postępie prac i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również prawa do zgłaszania swoich uwag, które Wykonawca uwzględni w dalszych pracach nad projektem.

1. **Termin wykonania zamówienia**

Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania Umowy

Termin zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 15.02.2021r.

1. **Opis warunków udziału w postępowaniu (kryteria dostępu):**

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

* 1. Wiedza i doświadczenie: posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak również dysponują potencjałem osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia, co rozumiane jest jako:

1. W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty co najmniej jedną (1) usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w technologii hybrydowej niskoobciążonego osadu czynnego i zanurzonych złóż biologicznych lub w równoważnych technologiach i rozwiązaniach.
2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj.: Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, o poniższych uprawnieniach i doświadczeniu:

1) posiadającą uprawnienia określone przepisami aktualnego Prawa Budowlanego tj. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Osoba dedykowana do wykonania usługi projektowej bez ograniczeń w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiada:

- co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania pełnych uprawnień budowlanych do projektowania,

* 1. Sytuacja finansowa: znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłową i terminową realizację przedmiotu zamówienia.
  2. Kwalifikacje: prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
  3. Brak powiązań kapitałowych lub osobowych: Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

1. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności i obiektywizmu w wyborze Wykonawcy;
2. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
3. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
4. udziałów lub co najmniej 10% akcji;
5. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
6. **Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.** 
   1. Załącznik nr 1 – Wypełniony formularz oferty,
   2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań,
   3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu,

Oferta, która nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w punktach 6.1. – 6.3. zostanie odrzucona ze względów formalnych i nie będzie podlegała dalszej ocenie. Zamawiający odrzuci również ofertę w przypadku, gdy na wezwanie Zamawiającego Oferent nie dostarczy dokumentów potwierdzających wiarygodności oświadczeń. W przypadku odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

1. **Opis sposobu przygotowania oferty**
   1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w wersji elektronicznej. Oferty mogą być również złożone w formie pisemnej.
   2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
   3. Oferta musi być napisana w języku polskim, sporządzona czytelnie, za pomocą komputera, ręcznie lub maszyny do pisania, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli.
   4. Każda strona kserokopii dokumentów wymaganych w ofercie przez zamawiającego, ma być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne, czego dowód winien znaleźć się w ofercie.
   5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną na załączonym do zapytania formularzu - ofercie.
2. **Cena ofertowa i sposób jej podania** 
   1. Cenę ofertową wyrażoną w złotych polskich z wyodrębnieniem wartości podatku VAT Wykonawca poda na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
   2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
   3. Podana cena powinna być ceną łączną za wykonanie usług opracowania dokumentacji projektowej dla 134 przydomowych oczyszczalni ścieków.
   4. Przed obliczeniem ceny Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia i uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia, wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu robót, kosztów materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia oraz uwzględnić wszelkie czynniki mogące mieć wpływ na cenę ofertową.
   5. Wynagrodzenie rozliczane będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
3. **Opis kryteriów i sposobu dokonania oceny ofert** 
   1. **Cena oferty brutto – 100% (100 pkt)**

**Ad. 9.1. Cena oferty brutto**

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty wg

następującego wzoru i punktacji:

**najniższa oferowana cena spośród**

**złożonych ofert**

**cena oferty brutto = ------------------------------------------------ x 100 pkt.**

**cena oferty badanej**

1. **Miejsce oraz termin składania ofert**

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 30.09.2020r. do godziny 10:00 lub przesłać na adres: Urząd Gminy Cisna 38-607 Cisna 49, albo przesłać na adres mailowy: [gbilas@gminacisna.pl](mailto:gbilas@gminacisna.pl)

Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin (w tym godzinę) dostarczenia oferty do Zamawiającego, (dotyczy również ofert złożonych w formie elektronicznej). Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona na portalu Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie.

1. **Termin związania ofertą**

Wykonawcy składający ofertą są związani jej treścią przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

1. **Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami**

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnieni są: p. Grzegorz Biłas i Piotr Karabin– tel. 13 4686338 w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.

1. **Warunki zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia**

Umowa zostanie zawarta z Oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejsza (uzyska najwyższą liczbę punktów). Za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia, np. z tytułu opóźnień z winy Wykonawcy, nieprawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia lub niekompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, stosowane będą kary, które zostaną określone w umowie zawieranej z Oferentem. Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z Wykonawcą jest dopuszczalna pod następującymi warunkami

13.1 W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku:

a) działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie;

b) gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy do zrealizowania z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;

c) konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń;

d) w przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań Projektu;

e) aktualizacji terminów realizacji projektu przez Instytucję Pośredniczącą.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:

1. niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej;
2. niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności;
3. niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji;
4. wskazany w zmienionym harmonogramie realizacji projektu;
5. zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą.
6. Pozostałe informacje:
   1. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości publicznej szczegółów technicznych złożonej oferty, o ile naruszyłoby to tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. W takim wypadku Oferent zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia i wskazania zakresu oferty objętej tajemnicą przedsiębiorstwa.
   2. Wszelkie pytania związane z niniejszym zapytaniem prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: [gbilas@gminacisna.pl](mailto:gbilas@gminacisna.pl) z dopiskiem „Zapytanie ofertowe na Wykonanie dokumentacji technicznej (projektowej) niezbędnej do dokonania zgłoszenia robót budowalnych, niewymagających pozwolenia na budowę, dla 134 POŚ”

**15.1.** Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

**15.2**. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.

**15.3** Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**15.4.** Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział Oferenta w postępowaniu ofertowym.

**15.5.** Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego. Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe– takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.

**15.6.** Oferent posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych oferenta;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

**15.7.** W każdej chwili, Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

**15.8.** Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu

**15.9.** W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, dane podane przez Oferenta będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

1. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań,

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu,